План   ремонта объектов  электросетевого хозяйства 					              в 2013 году

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость (рублей) | Отчет о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наладка, измерение, испытание электрооборудования ТП 6 кВ | Апрель-октябрь | 313000-00 | Выполнено в октябре |
| 2. | Профилактические измерения | Май -сентябрь | 29 000-00 | Выполнено в мае |
| 3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Июнь -август | 60 000-00 | Выполнено в июле |
| 4. | Усовершенствование автоматизированной системы |  | 40 000-00 | Выполнено в сентябре |
|  | ИТОГО: |  | 442 000-00 |  |

Заместитель директора по техническим вопросам

В.П.Серебряков